Zmluva o dielo č. ..../2018

1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Názov: **Správa telovýchovných zariadeni**

Sídlo: **Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves**

# Zastúpený: Ján Magdoško, riaditeľ

IČO: 35514035

DIČ: 2020504398

# Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Spišská Nová Ves

IBAN: SK39 5600 0000 0034 7831 2007

Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať

- vo veciach technických: Jozef Hrubý – vedúci zimného štadióna

**Zhotoviteľ:** .........................................

.........................................

# .........................................

# Zastúpený: .........................................

# Bankové spojenie: .........................................

# Číslo účtu: .........................................

# IČO: .........................................

## DIČ: .........................................

1. Predmet stavebného diela

Predmetom stavebného diela je realizácia stavebných prác na akcii:

**“Modernizácia šatní žiakov – Zimný štadión Spišská Nová Ves“.**

Stavbou sa rozumie zhotovenie stavebnej časti, dodávky zariadenia, ich montáž a komplexné vyskúšanie v zmysle predloženej ponuky firmou.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.

Lehota uskutočnenia stavebných prác: - od 1.4.2019 do 31.5.2019

Lehota komplet. odovzdania: - najneskôr do 30.6.2019

1. Cena

Dohodnutá cena dodávky bez DPH je ............,- Euro

20% DPH ............,- Euro

Spolu s DPH je ............,- Euro

1. Ponuková cena, v eurách, musí byť zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov. Navrhnutú cenu považuje obstarávateľ za maximálnu a neprekročiteľnú. Výšku ceny počas realizácie predmetu ZoD možno meniť len dodatkom k zmluve obojstranne odsúhlasenou zmluvnými stranami v zmysle ustanovenia § 547 Obch. zák. pri legislatívnych zmenách v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. Uchádzač sa zaväzuje, že cena objednaných prác naviac, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, bude vo výške prepočítanej podľa navrhnutých jednotkových cien uvedených v ZoD, pokiaľ pôjde o položky zahrnuté v pôvodnej ponuke, ZoD.
2. V cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty.
3. Každé zvýšenie ceny podľa bodu 3 čl. III., musí byť zhotoviteľom preukázané a jeho príčinou musí byť objektívna skutočnosť, nezávislá od vôle zhotoviteľa.
4. V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska.
5. Spôsob platenia
6. Objednávateľ uhradí finančné prostriedky na základe podpísaných mesačných súpisov skutočne prevedených prác formou faktúry.
7. Termín splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia faktúry.
8. Zhotoviteľ bude mesačne predkladať objednávateľovi súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré zástupca objednávateľa odsúhlasí svojim podpisom.

Súpisy vykonaných prác a čiastkové faktúry budú slúžiť ako podklad pre spracovanie konečnej faktúry. Súpisy vykonaných prác budú obsahovať podpis zodpovedného pracovníka zhotoviteľa a stavebného dozoru, podpísané faktúry od subdodávateľov, ako aj doklady o nákupe rozhodujúcich materiálov.

1. Sankcie, zmluvné pokuty
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmluvnej pokute za včasné neodovzdanie diela za každý začatý deň od dátumu ukončenia stavby vo výške 0,01% z dohodnutej ceny dodávky.
3. V prípade porušenia zmluvy zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo predĺženia lehoty výstavby.
4. V prípade oneskorených úhrad faktúr objednávateľ uhradí 0,01 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
5. Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne platných právnych predpisov.

1. Odovzdanie a prevzatie diela
2. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané práce v rozsahu dojednanom zadaním zákazky.
3. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred ukončenie diela a jeho prípravu pre preberacie konanie. Zhotoviteľ pripraví potrebné doklady vrátane revíznych správ podľa dohodnutých obchodných zvyklostí / par. 43, 44 zrušenej vyhl. 104/73 Zb. /
4. Objednávateľ prevezme dokončené dielo aj pred zmluvným termínom, ak bolo dielo úplne dokončené.
5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu obidve strany zápis.
6. Skúšanie a preverovanie hmôt, prác a konštrukcií sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a normami platnými v čase dodávky.

**VIII. Ďalšie dojednania**

1. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie stavby má zabezpečené.
2. V prípade storna dodávky prác objednávateľ uhradí všetky preukázateľne vzniknuté náklady zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly stavby zo strany objednávateľa.
4. Odovzdanie diela pre účely tejto zmluvy sa pokladá:
5. podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa
6. stavba v čase preberacieho konania musí byť bez vážnych závad a ostatné závady odstrániť do 30 dní od začiatku preberacieho konania
7. Zhotoviteľ poskytuje na stavbu záruku 60 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Po odovzdaní diela objednávateľovi prechádzajú naň všetky práva a povinnosti ohľadom reklamácií a vád.
8. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersku činnosť investorskú. K tejto činnosti objednávateľom sú poverení pracovníci oprávnení jednať vo veciach technických Jozef Hrubý, vedúci Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi.
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný na stavbe.

Stavbyvedúci zhotoviteľa bude .........................

Záznamy do stavebného denníka je oprávnený robiť stavbyvedúci a jeho zástupca, stavebný dozor, orgány štátnej správy.

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú pri ďalšom technologickom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými 3 dni vopred v stavebnom denníku.

# **IX. Spoločné ustanovenia**

1. Táto zmluva o dielo, ako i práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Táto zmluva o dielo je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmeny, zrušenie, odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
4. Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje za obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka a považujú sa medzi zmluvnými stranami za dôverné.
5. Obe strany potvrdzujú svojimi podpismi oprávnených zástupcov svoj súhlas s podmienkami zmluvy. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu alebo dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa očíslujú podľa poradia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa ................. V ......................., dňa ............

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: ......................................

#### 

#### Ján Magdoško

#### riaditeľ STEZ

#### 

Príloha: č.2 Výkaz výmer