Zmluva o dielo č. ..../2018

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:		Správa telovýchovných zariadeni

Sídlo:		Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

# Zastúpený: 	Ján Magdoško, riaditeľ

IČO: 	   35514035

DIČ: 			           	           2020504398

# Bankové spojenie: 	Prima banka, pobočka Spišská Nová Ves

IBAN:	SK39 5600 0000 0034 7831 2007

Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať

- vo veciach technických:     	Jozef Hrubý – vedúci zimného štadióna

Zhotoviteľ:	.........................................

.........................................

# .........................................

# Zastúpený: 	.........................................

# Bankové spojenie: 	.........................................

# Číslo účtu:	.........................................

# IČO:	.........................................

## DIČ:	.........................................

Predmet stavebného diela

- Predmetom stavebného diela je realizácia stavebných prác na akcii:

“Modernizácia šatní žiakov – Zimný štadión Spišská Nová Ves“.

- Stavbou sa rozumie zhotovenie stavebnej časti, dodávky zariadenia, ich montáž a komplexné vyskúšanie v zmysle predloženej ponuky firmou.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.

- Lehota uskutočnenia stavebných prác:  -  od 1.4.2019 do 31.5.2019

- Lehota komplet. odovzdania: 	-   najneskôr do 30.6.2019

Cena

- Dohodnutá cena dodávky bez DPH je         	............,- Euro

- 20% DPH	............,- Euro

- Spolu s DPH je                                                   	............,- Euro

- Ponuková cena, v eurách, musí byť zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov. Navrhnutú cenu považuje obstarávateľ za maximálnu a neprekročiteľnú. Výšku ceny počas realizácie predmetu ZoD možno meniť len dodatkom k zmluve obojstranne odsúhlasenou zmluvnými stranami v zmysle ustanovenia § 547 Obch. zák.  pri legislatívnych zmenách v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. Uchádzač sa zaväzuje, že cena objednaných prác naviac, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, bude vo výške prepočítanej podľa navrhnutých jednotkových cien uvedených v ZoD, pokiaľ pôjde o položky zahrnuté v pôvodnej ponuke, ZoD.

- V cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty.

- Každé zvýšenie ceny podľa bodu 3 čl. III., musí byť zhotoviteľom preukázané a jeho príčinou musí byť objektívna skutočnosť, nezávislá od vôle zhotoviteľa.

- V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska.

Spôsob platenia

- Objednávateľ uhradí finančné prostriedky na základe podpísaných mesačných súpisov skutočne prevedených prác formou faktúry.

- Termín splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia faktúry.

- Zhotoviteľ bude mesačne predkladať objednávateľovi súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré zástupca objednávateľa odsúhlasí svojim podpisom.

- Súpisy vykonaných prác a čiastkové faktúry budú slúžiť ako podklad pre spracovanie konečnej faktúry. Súpisy vykonaných prác budú obsahovať podpis zodpovedného pracovníka zhotoviteľa a stavebného dozoru, podpísané faktúry od subdodávateľov, ako aj doklady o nákupe rozhodujúcich materiálov.

Sankcie, zmluvné pokuty

- Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmluvnej pokute za včasné neodovzdanie diela za každý začatý deň od dátumu ukončenia stavby vo výške 0,01% z dohodnutej ceny dodávky.

- V prípade porušenia zmluvy zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo predĺženia lehoty výstavby.

- V prípade oneskorených úhrad faktúr objednávateľ uhradí 0,01 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

Odstúpenie od zmluvy

- Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Odovzdanie a prevzatie diela

- Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané práce v rozsahu dojednanom zadaním zákazky.

- Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred ukončenie diela a jeho prípravu pre preberacie konanie. Zhotoviteľ pripraví potrebné doklady vrátane revíznych správ podľa dohodnutých obchodných zvyklostí / par. 43, 44 zrušenej vyhl. 104/73 Zb. /

- Objednávateľ prevezme dokončené dielo aj pred zmluvným termínom, ak bolo dielo úplne dokončené.

- O odovzdaní a prevzatí diela spíšu obidve strany zápis.

- Skúšanie a preverovanie hmôt, prác a konštrukcií sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a normami platnými v čase dodávky.

VIII.	Ďalšie dojednania

- Objednávateľ prehlasuje, že financovanie stavby má zabezpečené.

- V prípade storna dodávky prác objednávateľ uhradí všetky preukázateľne vzniknuté náklady zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly stavby zo strany objednávateľa.

- Odovzdanie diela pre účely tejto zmluvy sa pokladá:

- podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa

- stavba v čase preberacieho konania musí byť bez vážnych závad a ostatné závady odstrániť do 30 dní od začiatku preberacieho konania

- Zhotoviteľ poskytuje na stavbu záruku 60 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Po odovzdaní diela objednávateľovi prechádzajú naň všetky práva a povinnosti ohľadom reklamácií a vád.

- Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersku činnosť investorskú. K tejto činnosti objednávateľom sú poverení pracovníci oprávnení jednať vo veciach technických Jozef Hrubý, vedúci Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi.

- Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný na stavbe.

Stavbyvedúci zhotoviteľa bude .........................

Záznamy do stavebného denníka je oprávnený robiť stavbyvedúci a jeho zástupca, stavebný dozor, orgány štátnej správy.

- Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú pri ďalšom technologickom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými 3 dni vopred v stavebnom denníku.

# IX.	Spoločné ustanovenia

- Táto zmluva o dielo, ako i práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.

- Táto zmluva o dielo je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

- Zmeny, zrušenie, odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

- Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje za obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka a považujú sa medzi zmluvnými stranami za dôverné.

- Obe strany potvrdzujú svojimi podpismi oprávnených zástupcov svoj súhlas s podmienkami zmluvy. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

- Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu alebo dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa očíslujú podľa poradia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa .................	V ......................., dňa ............

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:     ......................................

#### Ján Magdoško

#### riaditeľ STEZ

Príloha: č.2 Výkaz výmer